Bai 01:

- User story: Là người dùng tôi muốn cập nhật thông tin của công việc nó có sự thay đổi hoặc sai thông tin trong quá trình tạo.

- Ước lượng Story Points: 1 SP

- Lý do: Việc cập nhật công việc không quá phức tạp, tuy nhiên cần phải có sự phụ thuộc -> Công việc đã tồn tại -> Trong quá trình sửa có thể phát sinh ra các vấn đề lớn (cập nhật sai công việc)

Bai 02:

- User story: Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng của mình bằng các phương thức thanh toán khác nhau để hoàn tất mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Ước lượng Story Points: : 8 SP

- Lý do: Việc thanh toán đơn hàng ở mức độ vừa – cao, tích hợp API từ cổng thanh toán là việc không đơn giản -> Phải đọc tài liệu, xử lý callback, bảo mật. Cần tính toán lại tổng tiền, phí ship, giảm giá, voucher. Xử lý các case thất bại/phức tạp: timeout,… ->  Sẽ có rủi ro như lỗi thanh toán (ảnh hưởng đến doanh thu)

Bai 03:

- User story: Là người dùng, tôi muốn thêm và quản lý sản phẩm trong giỏ hàng để có thể mua nhiều sản phẩm trong một đơn hàng duy nhất.

- Ước lượng Story Points:

- Dãy điểm dùng trong planning Poker: 1,3,5,8,13,…

- Các thành viên trong nhóm đưa ra các ước lượng ban đầu:

- Thành viên A: 3 điểm

- Thành viên B, D: 5 điểm

- Thành viên C: 8 điểm

Sau khi thảo luận, lấy trung bình nhóm quyết định chọn 5 S.P

- Lý do:

Các chức năng không quá đơn giản: liên quan đến UI, logic tính toán, cập nhật dữ liệu. Cũng như chưa quá phức tạp như: chưa tích hợp cổng thanh toán, chưa xử lý giao dịch tài chính. Các chức năng chỉ bao gồm:

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Cập nhật số lượng và xoá sản phẩm trong giỏ

- Tự động tính tổng tiền sau mỗi lần thêm, sửa, xoá

- Lưu trạng thái giỏ hàng

Bai 04:

- User story:

| User Story | User story | Role | Goal | Benefit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 – Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng quản lý công việc. | Người dùng | đăng nhập vào hệ thống | sử dụng các chức năng quản lý công việc. |
| US2 – Tạo công việc mới | Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi những việc cần làm. | Người dùng | tạo công việc mới | theo dõi những việc cần làm |
| US3 – Xem danh sách công việc | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các công việc của mình để nắm được những việc cần làm | Người dùng | xem danh sách các công việc của mình | nắm được những việc cần làm |
| US4 – Cập nhật trạng thái công việc | Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc là ‘đang làm’ hoặc ‘hoàn thành’ để theo dõi tiến độ | Người dùng | đánh dấu công việc là ‘đang làm’ hoặc ‘hoàn thành’ | theo dõi tiến độ |

- Ước lượng Story Point:

|  | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Member 4 | Member 5 | Chọn S.P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| US2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| US3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| US4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |

- Xác định mục tiêu Sprint

Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng cơ bản để người dùng có thể đăng nhập, tạo, xem và cập nhật trạng thái công việc.

Mục tiêu này gắn với các User Story:

- US1 – Đăng nhập (3 điểm)

- US2 – Tạo công việc mới (5 điểm)

- US3 – Xem danh sách công việc (3 điểm)

- US4 – Cập nhật trạng thái công việc (2 điểm)

Tổng: 3 + 5 + 3 + 2 = 13 Story Points

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| User Story | Task cụ thể | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| US1 – Đăng nhập | Thiết kế giao diện màn hình đăng nhập | 4 |
|  | Tạo API | 5 |
|  | Tịch hợp FE - BE | 6 |
|  | Validate dữ liệu | 3 |
|  | Test chức năng | 3 |
| US2 – Tạo công việc mới | Thiết kế giao diện tạo công việc | 4 |
|  | Validate dữ liệu phía client | 4 |
|  | Tạo API | 6 |
|  | Cập nhật danh sách công việc trên UI sau khi tạo thành công | 6 |
|  | Test chức năng | 3 |
| US3 – Xem danh sách công việc | Thiết kế giao diện danh sách công việc | 3 |
|  | Tạo API | 6 |
|  | Tích hợp FE-BE | 4 |
|  | Test chức năng | 3 |
| US4 – Cập nhật trạng thái công việc | Thêm nút thay đổi trạng thái trên giao diện | 2 |
|  | Tạo API | 6 |
|  | Tích hợp UI với API, cập nhật lại danh sách sau khi đổi trạng thái | 6 |
|  | Test chức năng | 3 |

Bai 05:

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Story Point

i. Tạo công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 8

ii. Tìm kiếm công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 5 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 5

iii. Phân loại công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 8

- Planning Poker

- Xác định mục tiên của Sprint

- Sprint(Tạo công việc) -> Có thể tạo công việc mới bao gồm (Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái,…)

- Sprint(Tìm kiếm công việc) -> Có thể tìm kiếm công việc liên quan đến từ khóa

- Sprint(Phân loại công việc) -> Có thể phân loại công việc theo thông tin

- Lập kế hoạch phân chia công việc

- Chia User Story thành các task nhỏ hơn

US1: Tạo công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới | 6h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi người dùng ko nhập dữ liệu vào ô input | 2h |

US2: Tìm kiếm công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tìm kiếm | Đi thiết kế giao diện để có thể tìm kiếm công việc | 4h |
| API tìm kiếm công việc | Viết API tìm kiếm công việc để tìm kiếm trong database | 2h |
| Hiển thị kết quả tìm kiếm | Hiển thị kết quả khi người dùng nhập từ khóa vào ô input | 1h |

US3: Phân loại công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện phân loại công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới | 6h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi người dùng ko nhập dữ liệu vào ô input | 2h |

- Sử dụng Velocity

Do Sprint hiện tại có tổng SP = 21 SP, xấp xỉ Velocity = 20, nên:

- Team đủ khả năng hoàn thành Sprint.

- Khả năng rủi ro thấp, nhưng cần tập trung xử lý ở các API phức tạp.

Dự báo: Sprint sẽ hoàn thành đúng mục tiêu nếu không phát sinh thay đổi phạm vi

Bai 06:

1. Mục tiêu Sprint:

Hoàn thành các chức năng cơ bản để người dùng có thể tạo, xem và cập nhật trạng thái công việc trong ứng dụng quản lý công việc

Giá trị đối với người dùng:

- Người dùng có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng thực sự: tạo việc cần làm, xem toàn bộ danh sách và đánh dấu đã hoàn thành.

- Hỗ trợ quản lý thời gian và công việc cá nhân một cách rõ ràng, có hệ thống.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog:

Các User Stories được chọn cho Sprint

- US1 – Tạo công việc mới

  - User story: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi những việc cần làm.”

  - Lý do chọn: Đây là bước khởi đầu của quản lý công việc. Không có chức năng tạo công việc thì hệ thống gần như vô nghĩa.

- US2 – Xem danh sách công việc

  - User story: “Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các công việc của mình để biết mình cần làm những gì.”

  - Lý do chọn: Sau khi tạo việc, người dùng cần một nơi để xem và tổng hợp tất cả công việc.

- US3 – Cập nhật trạng thái công việc

  - User story: “Là người dùng, tôi muốn cập nhật trạng thái công việc (ví dụ: đang làm, hoàn thành) để theo dõi tiến độ công việc.”

  - Lý do chọn: Giúp người dùng theo dõi tiến độ, biết việc nào đã xong, việc nào còn dang dở → hoàn thiện vòng đời quản lý công việc.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US1 – Tạo công việc mới

- Task 1: Thiết kế giao diện form tạo công việc (tiêu đề, mô tả, deadline, mức độ ưu tiên).

- Task 2: Thêm validate dữ liệu ở phía giao diện (trường bắt buộc, độ dài tiêu đề, định dạng ngày).

- Task 3: Xây dựng API backend để tạo công việc mới và lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Task 4: Tích hợp frontend với backend, gửi dữ liệu form và xử lý phản hồi (thành công/thất bại).

- Task 5: Hiển thị thông báo cho người dùng khi tạo thành công hoặc lỗi.

US2 – Xem danh sách công việc

- Task 1: Thiết kế giao diện danh sách công việc (list/bảng hiển thị tiêu đề, trạng thái, deadline).

- Task 2: Xây dựng API backend lấy danh sách công việc theo người dùng.

- Task 3: Tích hợp frontend với backend để hiển thị danh sách công việc lên màn hình.

- Task 4: Xử lý trạng thái loading/error khi gọi API (ví dụ: hiển thị “đang tải…”, “không thể tải dữ liệu”).

US3 – Cập nhật trạng thái công việc

- Task 1: Thêm nút/chọn trạng thái trên UI (ví dụ: dropdown hoặc nút toggle “Chờ làm” / “Đang làm” / “Hoàn thành”).

- Task 2: Xây dựng API backend cập nhật trạng thái công việc theo ID.

- Task 3: Tích hợp UI với API (khi người dùng đổi trạng thái thì gọi API và cập nhật lại dữ liệu trên màn hình).

- Task 4: Xử lý thông báo cho người dùng khi cập nhật trạng thái thành công hoặc lỗi.

4. Ước lượng T-shirt Sizes cho từng User Story

| User Story | T-shirt Size | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | M (Medium) | Cần thiết kế form, validate, API backend, lưu DB, thông báo lỗi/thành công → nhiều bước hơn CRUD đơn giản nhưng chưa quá phức tạp. |
| US2 – Xem danh sách công việc | M (Medium) | Gồm UI danh sách, API lấy dữ liệu, xử lý loading/error → khối lượng tương đương US1, mức trung bình. |
| US3 – Cập nhật trạng thái công việc | S (Small) | Chủ yếu chỉ thêm control trên UI và API update một trường trạng thái → logic đơn giản hơn, ít màn hình và ít ràng buộc hơn so với hai User Story trên. |

Bai 07:

1. User Story

Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Mã Task | Mô tả Task | Lý do lựa chọn task | Ước lượng (T-shirt Size) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Phân tích & thiết kế form đăng ký (xác định các trường: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, rule bắt buộc, độ dài, format email, rule mật khẩu…) | Giúp team hiểu rõ cần những dữ liệu gì và quy tắc ra sao trước khi code, tránh thiếu trường hoặc phải sửa nhiều lần về sau. | S – Chủ yếu là phân tích & viết lại quy tắc, ít code, độ phức tạp thấp. |
| T2 | Thiết kế giao diện màn hình đăng ký (UI form với label, input, nút “Đăng ký”, khu vực hiển thị lỗi) | Tách riêng phần UI để có thể thực hiện song song với backend; đảm bảo trải nghiệm người dùng rõ ràng, dễ dùng. | M – Cần dựng layout, căn chỉnh, đảm bảo UI dùng được, nhưng không quá phức tạp. |
| T3 | Thêm validate dữ liệu phía client (không để trống, kiểm tra format email, độ dài mật khẩu, mật khẩu và xác nhận trùng nhau…) | Giúp người dùng nhận phản hồi nhanh, giảm gọi server không cần thiết, cải thiện UX và bắt lỗi cơ bản ngay trên form. | S – Logic kiểm tra đơn giản trên form, phạm vi nhỏ. |
| T4 | Xây dựng API backend xử lý đăng ký & lưu User vào DB (tạo endpoint, model User, mã hóa mật khẩu, insert DB) | Đây là “trái tim” của chức năng đăng ký, nơi dữ liệu người dùng được lưu trữ thực sự, cần tách riêng để backend tập trung xử lý logic. | M – Có nhiều bước (model, DB, API, mã hóa), độ phức tạp trung bình. |
| T5 | Validate phía server & xử lý lỗi (kiểm tra trùng email/username, dữ liệu không hợp lệ, trả về thông báo lỗi rõ ràng) | Dù đã có validate client, server vẫn phải là nơi kiểm tra cuối cùng để đảm bảo an toàn, tránh bypass, dữ liệu luôn đúng chuẩn. | S–M – Logic không quá nặng nhưng cần cẩn thận, liên quan bảo mật/lỗi dữ liệu. |
| T6 | Tích hợp frontend – backend & hiển thị thông báo (gửi request đăng ký, xử lý response, thông báo thành công/lỗi, chuyển hướng sau khi đăng ký) | Nối các phần UI + API thành một luồng trải nghiệm hoàn chỉnh; từ góc nhìn người dùng đây là bước đảm bảo “đăng ký thực sự dùng được”. | M – Có gọi API, xử lý response, hiển thị thông báo & có thể phải debug tương tác FE–BE. |
| T7 | Kiểm thử chức năng đăng ký (test đăng ký đúng, email trùng, thiếu dữ liệu, mật khẩu không khớp; sửa bug) | Đảm bảo User Story hoàn thành với chất lượng tốt, không chỉ “chạy được 1 lần”, phát hiện và sửa lỗi trước khi release. | S – Viết test case & chạy thử các trường hợp chính, sửa một số bug nhỏ. |

Bai 08:

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1

- User Story 1: 5 điểm – Hoàn thành

- User Story 2: 8 điểm – Hoàn thành

- User Story 3: 3 điểm – Không hoàn thành

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm Story

Sprint 2

- User Story 4: 13 điểm – Hoàn thành

- User Story 5: 5 điểm – Hoàn thành

- User Story 6: 8 điểm – Không hoàn thành

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm Story

Velocity trung bình của nhóm: (13 + 18) / 2 = 15.5

2. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog có các User Story:

- User Story 7: 5 điểm

- User Story 8: 3 điểm

- User Story 9: 8 điểm

- User Story 10: 5 điểm

Với Velocity trung bình ≈ 15 điểm, nhóm sẽ:

- Chỉ nên chọn các User Story có tổng điểm Story ≤ 15

=> chọn:

  - US7: 5 điểm

  - US8: 3 điểm

  - US9: 8 điểm

Tổng: 5 + 3 + 8 = 16 điểm